Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | Canobbio | | |
| Data | 27.01.2025 | | |
| Mattino | 08:20 – 11:35 | Pomeriggio | 13:15 – 16:30 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Lavori svolti |
| 8:20 – 10:50 | **Scelta progetti**   * Attività collettiva per scegliere a chi dare quale progetto |
| 10:50 – 11:00 | **Repository Git**   * Impostato il repository su github |
| 11:00 – 11:35  13:15 – 14:00 | **QdC**   * Scelto il nome del progetto (da valutare con il docente responsabile) * Preparato il QdC con le informazioni di base del progetto |
| 14:00 – 14:30 | **Abstract**   * Preparato la situazione iniziale nell’abstract |
| 14:30 – 16:30 | **Documentazione**   * Preparato la documentazione con le informazioni di base del progetto |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema riscontrato |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Pianificazione ancora da fare |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| * Parlare con il docente responsabile per comprendere i requisiti del progetto e correggere eventuali errori nella documentazione * Cominciare la pianificazione temporale * Cominciare lo use case * Cominciare il diagramma di flusso * Cominciare la pianificazione del database |