Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | Canobbio | | |
| Data | 30.01.2025 | | |
| Mattino | 09:05 – 12:20 | Pomeriggio | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Lavori svolti |
| 9:05 – 09:50 | **Discussione richieste progetto**   * Admin   1. Gestione degli utenti   2. Possibilità di importare un file Excel   3. Aggiungere campo email (per notifiche) * Consegna chiavi   1. Chiavi preferite sempre visibili nella UI   2. Live search per le chiavi   3. Possibilità di aggiungere una nuova chiave direttamente dalla stessa UI * Archivio   1. Creare archivio utenti per quelli che non hanno più chiavi   2. Al posto del bottone cancella, bottone archivio   3. Solo nell’archivio si può cancellare un utente |
| 09:50 – 10:35 | **Documentazione**   * Aggiornato i requisiti progetto in base alle richieste * Aggiornato la pianificazione (gantt) |
| 10:50 – 11:50 | **VM Database**   * Preparato con vagrant una VM Database contenente un dump.sql |
| 11:50 – 12:00 | **SW**   * Installato e preparato i software necessari allo sviluppo |
| 12:00 – 12:20 | **Diario giornaliero** |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema riscontrato |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Al passo con la pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| * Rifare il gantt con project per avere precisione maggiore |